## Slide 1: 會議記錄

## Slide 2: 預計使用模板
Building a Responsive Dashboard UI App with Flutter | Step-by-Step Tutorial
https://www.youtube.com/watch?v=fVZqxpNdD6c

## Slide 3
歷史 腦齡數據
歷史 MRI 及關鍵腦區
阿茲海默風險
預防指南
資料庫
醫生前端
後端
腦齡模型
使用者前端
歷史 腦齡數據
歷史 MRI 及關鍵腦區
阿茲海默風險
編輯預防指南
上傳 MRI 影像
編輯 歷史數據(手動修改阿茲海默風險)
王
徐
研究資料庫優缺點
MySQL
Mango DB
NoSQL
顏
後端框架研究
學習Flutter
開會時間：週四早上(EL308) 或 週四晚上(冠智家)

## Slide 4: 下次開會 3/6
徐：資料庫優缺點 PPT
王：JAVA後端框架 PPT
顏：Flutter安裝教學、跑起來模板

## Slide 5: 會議記錄 3/6
徐：介紹資料庫、決定使用MySQL
王：研究FastAPI
顏：Flutter安裝教學、前端設計圖、前端模板說明

## Slide 6: 下次開會 3/13
顏：前端初稿、設計完成所有界面
徐：Git操作整理(複製、拉入本地、推上雲端、分支…)、FastAPI學習
王：FastAPI學習(完)
會議進度：建立GitHub repo、API設計、進度規劃

## Slide 7: 會議記錄 3/13
徐：github教學
共同事項：API設計、進度規劃

## Slide 8
週次 | 日期 | 前端 | 後端 | 文件 | 整合
第一週 | 3/13(四) – 3/19(三) | 登入、 醫師主頁、 | MySQL資料庫指令整理 API[待開會確定] | 功能情境說明word | 
第二週 | 3/20(四) – 3/26(三) | 上傳影像、 新增成員 腦部影像分析、 腦部影像紀錄、 | 模型與後端串接研究 API[待開會確定] |  | 
第三週 | 3/27(四) – 4/2(三) |  | 模型與後端串接 API[待開會確定] | 實驗數據整理PPT | 登入 新增成員
 | 4/3(四) – 4/9(三) | 段考準備 |  |  | 
 | 4/10(四) – 4/17(四) | 段考週 |  |  | 
第四週 | 4/18(五) – 4/23(三) |  | 模型與後端串接 API[待開會確定] | 結論與討論撰寫word 自評表 研發成果資料表 | 病患資料編輯 上傳影像
第五週 | 4/24(四) – 4/30(三) |  |  | 作品構想書 介紹影片劇本 | 折線圖 腦部影像顯示 風險程度圖
第六週 | 5/1(四) – 5/7(三) |  |  | 介紹影片(3min) | 
 | 5/8(四) – 5/11(三) | 5/12報名截止 |  |  | 
顏少于、王冠智、徐睿淳