## Slide 1: 會議記錄

## Slide 2: 預計使用模板
Building a Responsive Dashboard UI App with Flutter | Step-by-Step Tutorial
https://www.youtube.com/watch?v=fVZqxpNdD6c

## Slide 3
歷史 腦齡數據
歷史 MRI 及關鍵腦區
阿茲海默風險
預防指南
資料庫
醫生前端
後端
腦齡模型
使用者前端
歷史 腦齡數據
歷史 MRI 及關鍵腦區
阿茲海默風險
編輯預防指南
上傳 MRI 影像
編輯 歷史數據(手動修改阿茲海默風險)
王
徐
研究資料庫優缺點
MySQL
Mango DB
NoSQL
顏
後端框架研究
學習Flutter
開會時間：週四早上(EL308) 或 週四晚上(冠智家)
nii
jpg

## Slide 4
資料庫
醫生前端
後端
腦齡模型
使用者前端
nii
jpg
jpg
jpg

## Slide 5: 下次開會 3/6
徐：資料庫優缺點 PPT
王：JAVA後端框架 PPT
顏：Flutter安裝教學、跑起來模板

## Slide 6: 會議記錄 3/6
徐：介紹資料庫、決定使用MySQL
王：研究FastAPI
顏：Flutter安裝教學、前端設計圖、前端模板說明

## Slide 7: 下次開會 3/13
顏：前端初稿、設計完成所有界面
徐：Git操作整理(複製、拉入本地、推上雲端、分支…)、FastAPI學習
王：FastAPI學習(完)
會議進度：建立GitHub repo、API設計、進度規劃

## Slide 8: 會議記錄 3/13
徐：github 建立與教學
王：研究FastAPI
顏：API設計完成、總進度規劃
重要事項：
命名定案Trajectory
開會時間更改為 星期五下午 或 星期六早上

## Slide 9: 下次開會 3/21
顏：切板完成、頁面串接完成
徐：學習FastAPI、圖片傳遞研究
王：圖片相關以外所有API
會議內容：進度回報

## Slide 10: 會議記錄 3/21
顏：前端切版、串接完成
徐：nii傳遞技術研究報告
王：後端API報告(圖片相關以外)
共同事項：設計Member、Manager、Record類別、與老師開會內容、專題本問題
重要事項：改用MongoDB、圖片存在後端本地
API待完成：
醫生成員數量增減
登出signout

## Slide 11: 跟指導老師開會內容
產品介紹 (三頁)
前端介面
目前進度(進度規劃表)
專題本問題：問有什麼比較好的解決方案?
  可不可以算另外一個小專題 (各自的專題提到簡短產品說明)
能否整合實驗室阿茲海默模型成果？
  佳作：老師 50% 學生們 50%
  前三名：老師 60% 學生們 40%
其他實驗室有承襲學長姐作品，如何處理作者問題？

## Slide 12: 歸屬問題
這個系統專題本怎麼放？
UI 輸入nii 輸出 腦齡
獎金方案：
  顏 1/3、王 1/3、徐 1/3
  顏 40%、王 30%、徐 30%

## Slide 13: 下次開會 3/28
顏：整理數據ppt (實驗結果)
徐：產品介紹 (2-3word, 三張示意圖)
  理念對智慧醫院的展望
  使用情境(醫生上傳病患資料、病患照MRI、病患查看自己的資料)
  系統運作
王：API全部、API表
會議內容：進度回報

## Slide 14
Member
ID
Profile image path
Name
password
Brithday
Sex
Number of records
Risk Score *
Record List = <Record>[]
Record
Brain age
Actual age
Date
Image path
Manager
ID
Profile image path
Department
Password
Name
NumMember
Member list = <String> [] //Member id

## Slide 15
週次 | 日期 | 前端 | 後端 | 文件 | 整合
第一週 | 3/13(四) – 3/20(四) | 切版 (6頁) 完成 初步串接 完成 | 學FastAPI、圖片傳遞研究 API[圖片相關以外] |  | 
第二週 | 3/21(五) – 3/27(四) |  | API[圖片相關] | 功能情境說明word | 實驗數據整理PPT
第三週 | 3/28(五) – 4/3(四) |  | API[後端與模型串接] | 自評表 研發成果資料表 | 登入 新增成員
 | 4/4(五) – 4/10(四) | 段考準備 |  |  | 
 | 4/11(五) – 4/17(四) | 段考週 |  |  | 
第四週 | 4/18(五) – 4/24(四) |  |  | 結論與討論撰寫word 介紹影片劇本 | 病患資料編輯 上傳影像
第五週 | 4/25(五) – 5/1(四) |  |  | 作品構想書 拍影片 | 折線圖 腦部影像顯示 風險程度圖
第六週 | 5/2(五) – 5/8(四) |  |  | 介紹影片(3min) | 
 | 5/9(五) – 5/12(一) | 5/12(一)報名截止 |  |  | 
顏少于、王冠智、徐睿淳